План

создания инвестиционных объектов и

объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и

телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район»

**на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование и описание объекта (с указанием требуемых мощностей потребления энергетических ресурсов по инвестиционным проектам) | Заказчикиинвести­-ционныхобъектовиобъектовинфра-­структуры | Месторас-­положениеобъекта | Источники финансирования/ общий объем финансирования | Объем финансирования по годам, млн рублей | Фактическоесостояние(проектиро­-вание,строительство,эксплуатация) | Коорди­натор(структурное подразделение) |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Установка модульной котельной | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, пос. Смидович | Местный бюджет, Федеральный бюджет | 4,1 |  |  |  | Проектная документация разработана, строительство | Управление ЖКХ  |
| 2 | Прокладка трубопровода теплоснабжения протяженностью 0,1 км | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, пос. Приамурский | Местный бюджет, Федеральный бюджет | 0,81 |  |  |  | Проектная документация разработана, строительство | Управление ЖКХ  |
| 3 | Ремонт водозаборного сооружения | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, пос. Волочаевка 2 | Местный бюджет, Федеральный бюджет | 2,4 |  |  |  | Проектная документация разработана, строительство | Управление ЖКХ  |
| 4 | Капитальный ремонт водозабора и станции обезжелезивания | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, с. Камышовка | Местный бюджет, Федеральный бюджет | 2,02 |  |  |  | Проектная документация разработана, строительство | Управление ЖКХ  |
| 5 | Капитальный ремонт водозабора и станции обезжелезивания | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, пос. Приамурский  | Местный бюджет, Федеральный бюджет | 2,02 |  |  |  | Проектная документация разработана, строительство | Управление ЖКХ  |
| 6 | Строительство детского сада  | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, пос. Николаевка | Федеральный бюджет | 27,9 |  |  |  | Проектирование | Отдел образова-ния |
| 7 | Строительство детского сада  | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, пос. Приамурский  | Федеральный бюджет | 56,03 |  |  |  | Проектирование | Отдел образова-ния |
| 8 | Строительство здания Социально-культурного центра  | Администрация Волочаевского городского поселения | ЕАО, пос.Волочаевка-2 | Федеральный бюджетБюджет поселения | 33,66 |  |  |  | Строительство | Админис-трация Волочаевс-кого городского поселения |
| 9 | Реконструкция системы теплоснабжения от ул. Советской, 35 до ул. Советской, 25 | Администрация Волочаевского городского поселения | ЕАО, пос.Волочаевка-2 | Областной бюджетБюджеты муници-пальных образо-ваний | 4,43 |  |  |  | Проектирование | Админис-трация Волочаев-ского городского поселения |
| 10 | Реконструкция системы теплоснабжения от ул. Советской, 35 до ул. Вокзальной, 57 | Администрация Волочаевского городского поселения | ЕАО, пос.Волочаевка-2 | Областной бюджетБюджет муници-пальных образо-ваний | 6,11 |  |  |  | Проектирование | Админи-страция Волочаев-ского городского поселения |
| 11 | Реконструкция котельной № 14 п. Смидович | Администрация Смидовичского городского поселения | ЕАО, пос.Смидович | Областной бюджетБюджеты муници-пальных образо-ваний | 2,02 |  |  |  | Проектирование | Админис-трация Смидович-ского городского поселения |
| 12 | Реконструкция котельной № 4 в п. Смидович | Администрация Смидовичского городского поселения | ЕАО, пос.Смидович | Областной бюджетБюджеты муници-пальных образо-ваний | 2,3 |  |  |  | Проектирование | Админис-трация Смидович-ского городского поселения |
| 13 | Модернизация котельной "Детский сад" в с. Камышовка | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, с.Камышовка | Областной бюджетБюджеты муници-пальных образо-ваний |  |  |  |  | Проектирование | Админист-рация Смидович-ского муници-пального района |