Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2022 № 241

пос. Смидович

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района от 22.05.2020 № 362 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2021 годы»

Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района от 22.05.2020 № 362 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2021 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы».

1.3. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:

«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района.».

1.4. Муниципальную программу «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы», утвержденную вышеназванным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Районный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального района |  | Е.А. Башкиров |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Смидовичского муниципального района

от 13.04.2022 № 241

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Смидовичского муниципального района

от 22.05.2020 № 362

Муниципальная программа

«Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в

Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы»

пос. Смидович

2020 год

1.Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Смидовичского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Смидовичского муниципального района; отдел дорожной деятельности, транспорта, связи и энергетики администрации Смидовичского муниципального района; отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике администрации Смидовичского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Смидовичского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, а также условий комфортного проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального района.  2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района.  3. Создание условий для комфортного проживания на территории муниципального района.  4. Улучшение условий проведения культурно-массовых мероприятий на базе культурно-досуговых центров |
| Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия | 1. Приобретение и установка малых архитектурных форм в пос. Николаевка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.  2. Благоустройство парковой зоны с. Даниловка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.  3. Благоустройство детской площадки в с. Песчаное Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.  4. Ремонт памятника Народоармейцам в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.  5. Разработка проектной документации на благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.  6. Благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.  7. Устройство наружного освещения на существующие опоры в Волочаевском городском поселении Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.  8. Благоустройство «Центральной площади» пос. Смидович.  9. Благоустройство территории МКУ «КДЦ «Махаон» пос. Смидович».  10. Благоустройство территории филиала в с. Песчаное МКУ «КДЦ «Махаон».  11. Благоустройство территории филиала в с. Белгородское МКУ «КДЦ «Махаон».  12. Благоустройство территории филиала в с. Аур МКУ «КДЦ «Махаон».  13. Благоустройство общественной территории пос. Смидович «Сквер Победы».  14. Благоустройство общественной территории с. Аур.  15. Благоустройство общественной территории «Сквер Победы» пос. Приамурский.  16. Благоустройство общественной территории пос. Волочаевка-2.  17. Благоустройство общественной территории с. Соцгородок.  18. Устройство (обустройство) автобусных остановок в с. Дежневка (не менее 1-ой), в пос. Волочаевка-2 (не менее 1-ой) и в пос. Николаевка (не менее 3-х).  19. Благоустройство общественной территории с. Камышовка, (памятное место участникам ВОВ).  20. Благоустройство дворовой территории, деревянных многоквартирных домов пос. Волочаевка-2 с обустройством выгребных ям.  21. Устройство (текущий ремонт) тротуара по ул. Советской пос. Волочаевка-2.  22. Благоустройство дворовых территорий, обустройство выгребных ям с. Волочаевка-1 в доме с частичным благоустройством по ул. Октябрьская.  23. Установка забора вдоль федеральной трассы  с. Партизанское - с. Волочаевка-1, протяженностью 1,7 км.  24. Благоустройство территории кладбища в с. Волочаевка-1, ул. Шевчука, 52.  25. Текущий ремонт здания общественной бани пос. Волочаевка-2.  26. Приобретение и установка хоккейной коробки в с. Волочаевка-1.  27. Благоустройство общественной территории с. Партизанское.  28. Благоустройство общественной территории с. Белгородское.  29. Подготовка основания для установки детских площадок на территории городских и сельских поселений Смидовичского муниципального района.  30. Монтаж оборудования для детских игровых площадок в городских поселениях Смидовичского муниципального района.  31. Приобретение и монтаж автобусных павильонов в пос. Смидович и с. Песчаное (не менее 2-х).  32. Приобретение и монтаж детской игровой площадки в с. Песчаное.  33. Приобретение и монтаж детской игровой площадки в с. Аур.  34. Благоустройство общественной территории Сквера Победы в пос. Николаевка.  35. Приобретение и монтаж автобусной остановки в пос. Приамурский.  36. Устройство уличного освещения на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» (не менее 60).  37. Приобретение и установка умных светильников на улице 30 лет Победы/Дзержинского (не менее 4 шт.).  38. Изготовление проектно-сметной документации в рамках реализации федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» (не менее 3).  39. Благоустройство дворов территории по адресу: ЕАО, Смидовичский район, пос. Смидович, пер. Почтовый, 3.  40. Благоустройство дворов территории по адресу: ЕАО, Смидовичский район, пос. Николаевка, ул. Строительная, 24 |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Основные целевые показатели (индикаторы) представлены в [таблице 1](#Par240) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составит 37600,92206 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 10165,06 тыс. рублей;  - за счет средств областного бюджета – 27307,07206 тыс. рублей;  - за счет средств муниципального бюджета – 128,79 тыс. рублей (на условиях софинансирования)  Из них:  - 2020 год - всего 22475,56206 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 6020,11 тыс. рублей;  - за счет средств областного бюджета – 16377,17206 тыс. рублей;  - за счет средств муниципального бюджета – 78,28 тыс. рублей;  - 2021 год - всего 9771,96 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 4144,95 тыс. рублей;  - за счет средств областного бюджета – 5576,50 тыс. рублей;  - за счет средств муниципального бюджета – 50,51 тыс. рублей;  - 2022 год - всего 5353,40 тыс. рублей, в том числе:  - за счет средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;  - за счет средств областного бюджета – 5353,40 тыс. рублей;  - за счет средств муниципального бюджета – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить результаты и показатели повышения качества и комфорта городской среды:  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 13 единиц;  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 5 единицы;  - увеличение количества благоустроенных территорий культурно-досуговых центров на 4 единицы;  - увеличение обустройства наружного освещения улично-дорожной сети на 3 условную единицу;  - увеличение количества благоустроенных спортивных площадок на 3 единицы;  - увеличение количества благоустроенных автобусных остановок на 8 единиц;  - увеличение протяженности тротуаров на 1 условную единицу;  - увеличение протяженности ограждения (заборов) на 1 условную единицу;  - увеличение количества отремонтированных общественных бань на 1 единицу;  - увеличение количества благоустроенных детских площадок на 12 единиц |

<\*> Объемы финансирования из федерального бюджета и бюджета муниципального района являются прогнозными и могут уточняться в течение действия муниципальной программы.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

Внешний облик муниципального района, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- оборудование малыми архитектурными формами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн;

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- обустройство выгребных ям;

- благоустройство территории культурно-досуговых центров;

- благоустройство общественных пространств.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожной сети, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Благоустройство территории муниципального района является важнейшей сферой деятельности устойчивого развития населенных пунктов, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры населенного пункта, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. Гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, центральные улицы, дворовые территории и многое другое.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и физически ослабленных лиц. При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства муниципального образования области необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

3. Цели, задачи и показатели их достижения

муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, а также условий комфортного проживания населения.

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанной цели, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

б) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

в) создание условий для комфортного проживания на территории муниципального района;

г) улучшение условий проведения культурно-массовых мероприятий на базе культурно-досуговых центров.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности населения и повысить привлекательность населенных пунктов района.

Необходимым условием реализации муниципальной программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 12 | 1 | - |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий | % | 92 | 8 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 3 | - | 2 |
| 4. | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 100 | - | 100 |
| 5. | Устройство наружного освещения улично-дорожной сети | усл. единицы | 1 | 2 | 1 |
| 6. | Доля устройства наружного освещения улично-дорожной сети | % | 25 | 50 | 25 |
| 7. | Количество благоустроенных территорий культурно-досуговых центров | единиц | 4 | - | - |
| 8. | Доля благоустроенных территорий культурно-досуговых центров | % | 100 | - | - |
| 9. | Количество благоустроенных спортивных площадок | единиц | 3 | - | - |
| 10. | Доля благоустроенных спортивных площадок | % | 100 | - | - |
| 11. | Количество благоустроенных автобусных остановок | единиц | 5 | 3 | - |
| 12. | Доля благоустроенных автобусных остановок | % | 62 | 38 | - |
| 13. | Увеличение протяженности тротуаров | усл. единицы | 1 | - | - |
| 14. | Доля протяженности тротуаров | % | 100 | - | - |
| 15. | Увеличение протяженности ограждения (заборов) | усл. единицы | 1 | - | - |
| 16. | Доля протяженности ограждения (заборов) | % | 100 | - | - |
| 17. | Количество отремонтированных общественных бань | единиц | 1 | - | - |
| 18. | Доля отремонтированных общественных бань | % | 100 | - | - |
| 19. | Количество благоустроенных детских площадок | единиц | 10 | 2 | - |
| 20. | Доля благоустроенных детских площадок | % | 83 | 17 | - |

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить достижение следующих показателей:

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;

- увеличений доли благоустроенных территорий культурно-досуговых центров;

- увеличение доли устройства наружного освещения улично-дорожной сети;

- увеличение доли благоустроенных спортивных площадок;

- увеличение доли благоустроенных автобусных остановок;

- увеличение доли протяженности тротуаров;

- увеличение доли протяженности ограждения (заборов);

- увеличение доли отремонтированных общественных бань.

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на 2020– 2022 годы.

7. Система программных (подпрограммных) мероприятий

Таблица 2

Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2021 годы» | | | | |
| 1. | Приобретение и установка малых архитектурных форм в пос. Николаевка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида дворовых территорий | Отсутствие уровня обустройства дворовых территорий |
| 2. | Благоустройство парковой зоны с. Даниловка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 3. | Благоустройство детской площадки в с. Песчаное Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 4. | Ремонт памятника Народоармейцам в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Разработка проектной документации на благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 6. | Благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2021 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 7. | Устройство наружного освещения на существующие опоры в Волочаевском городском поселении Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел дорожной деятельности, транспорта, связи и энергетики | 2020 г. | Повышение качества городской среды путем создания современной и эстетической территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой | Ухудшение качества городской среды |
| 8. | Благоустройство «Центральной площади» пос. Смидович | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Создание комфортной и эстетически привлекательной среды, разнообразие досуга для населения | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 9. | Благоустройство территории МКУ «КДЦ «Махаон» пос. Смидович» | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 10. | Благоустройство территории филиала в с. Песчаное МКУ «КДЦ «Махаон» | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 11. | Благоустройство территории филиала в с. Белгородское МКУ «КДЦ «Махаон» | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 12. | Благоустройство территории филиала в с. Аур МКУ «КДЦ «Махаон» | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 13. | Благоустройство общественной территории пос. Смидович «Сквер Победы» | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 14. | Благоустройство общественной территории с. Аур | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 15. | Благоустройство общественной территории «Сквер Победы»  пос. Приамурский | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции и улучшение эстетического состояния территории сквера | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 16. | Благоустройство общественной территории пос. Волочаевка-2 | Отдел природопользования и | 2020 г. | Улучшение условий жизнедеятельности населения | Отсутствие благоустроенного и |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства |  |  | безопасного места для отдыха населения разных возрастов |
| 17. | Благоустройство общественной территории с. Соцгородок | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Улучшение игровой зоны для детей поселения и проведения досуга старшего поколения | Отсутствие качественных детских игровых площадок |
| 18. | Устройство (обустройство) автобусных остановок в с. Дежневка (не менее 1-ой), в пос. Волочаевка-2 (не менее 1-ой) и в пос. Николаевка (не менее 3-х) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Улучшение условий жизнедеятельности населения | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 19. | Благоустройство общественной территории с. Камышовка, (памятное место участникам ВОВ) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Улучшение условий и приведение в соответствие памятного места в центре села для проведения митингов | Ухудшение качества памятного места и эстетического вида поселения |
| 20. | Благоустройство дворовой территории, деревянных многоквартирных домов пос. Волочаевка-2 с обустройством выгребных ям | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Приведение в эстетическое состояние дворовой территории неблагоустроенного сектора и увеличение доли стационарных мусоросборников | Ухудшение качества городской среды |
| 21. | Устройство (текущий ремонт) тротуара по ул. Советская пос. Волочаевка -2 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Улучшение условий проживания жителей поселения с целью безопасности в рамках дорожного движения | Отсутствие тротуаров, отвечающих нормам дорожного движения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | Благоустройство дворовых территорий, обустройство выгребных ям с. Волочаевка-1 в доме с частичным благоустройством по ул. Октябрьская | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Приведение в эстетическое состояние дворовой территории неблагоустроенного сектора и увеличение доли стационарных мусоросборников | Ухудшение качества городской среды |
| 23. | Установка забора вдоль федеральной трассы с. Партизанское – с. Волочаевка-1, протяженностью 1,7 км | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Ограждение проживающего населения от федеральной автомобильной дороги с целью безопасности | Нарушение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего возле федеральной дороги |
| 24. | Благоустройство территории кладбища в с. Волочаевка-1, ул. Шевчука, 52 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Приведение в нормальное состояние дороги в сторону кладбища с целью улучшения качества дорог | Отсутствие качественной и безопасной подъездной дороги |
| 25. | Текущий ремонт здания общественной бани пос. Волочаевка-2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Улучшение условий жизнедеятельности населения | Ухудшение качества городской среды |
| 26. | Приобретение и установка хоккейной коробки в с. Волочаевка-1 | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике | 2020 г. | Привлечение подрастающего поколения к занятию спортом и к культурно-массовым мероприятиям | Отсутствие места проведения досуга для занятия спортом |
| 27. | Благоустройство общественной территории с. Партизанское | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике | 2020 г. | Привлечение населения к занятиям спортом | Отсутствие места проведения досуга для занятия спортом |
| 28. | Благоустройство общественной территории с. Белгородское | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике | 2020 г. | Привлечение населения к занятиям спортом | Отсутствие места проведения досуга для занятия спортом |
| 29. | Подготовка основания для установки детских площадок на территории городских и сельских | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2020 г. | Улучшение игровой зоны для детей поселения и проведения досуга старшего поколения | Отсутствие качественных детских игровых площадок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | поселений Смидовичского муниципального района |  |  |  |  |
| 30. | Монтаж оборудования для детских игровых площадок в Городских поселениях Смидовичского муниципального района | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Улучшение игровой зоны для детей поселения и проведения досуга старшего поколения | Отсутствие качественных детских игровых площадок |
| 31. | Приобретение и монтаж автобусных павильонов в пос. Смидович и с. Песчаное (не менее 2-х) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2021 г. | Улучшение условий жизнедеятельности населения | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 32. | Приобретение и монтаж детской игровой в с. Песчаное | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2021г. | Привлечение детей младшего возраста к проведению досуга на свежем воздухе | Отсутствие места проведения досуга детей младшего возраста» |
| 33. | Приобретение и монтаж детской игровой площадки  в с. Аур | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2021 г. | Привлечение детей младшего возраста к проведению досуга на свежем воздухе | Отсутствие места проведения досуга детей младшего возраста» |
| 34. | Благоустройство общественной территории Сквера Победы в пос. Николаевка | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2021 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 35. | Приобретение и монтаж автобусной остановки в | Отдел природопользования и | 2021 г. | Улучшение условий жизнедеятельности населения | Отсутствие уровня обустройства мест |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | пос. Приамурский | охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства |  |  | массового посещения граждан |
| 36. | Устройство наружного освещения на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» (не менее 60) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района | 2021 г. | Повышение качества городской среды путем создания современной и эстетической территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой | Ухудшение качества городской среды |
| 37. | Приобретение и установка умных светильников на улице 30 лет Победы/Дзержинского (не менее 4 шт.) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района | 2021 г. | Повышение качества городской среды путем создания современной и эстетической территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой | Ухудшение качества городской среды |
| 38. | Изготовление проектно-сметной документации в рамках реализации федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» (не менее 3) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2022 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 39. | Благоустройство дворовой территории по адресу: Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович, пер. Почтовый, 3 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2022 г. | Совершенствование эстетического вида дворовых территорий, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства дворовых территорий |
| 40. | Благоустройство дворовой территории по адресу: Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Николаевка, ул. Строительная, 24 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2022 г. | Совершенствование эстетического вида дворовых территорий, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства дворовых территорий |

8. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование рычагов государственной, экономической, финансовой и бюджетной политики в сфере жилищного и коммунального хозяйства и энергетики с учетом интересов населения, проживающего на территории района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Смидовичского муниципального района.

Соисполнителями муниципальной программы являются управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Смидовичского муниципального района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Смидовичского муниципального района, отдел дорожной деятельности, транспорта, связи и энергетики администрации Смидовичского муниципального района, отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике администрации Смидовичского муниципального района.

Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы в ходе реализации муниципальной программы контролируют своевременность выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств, на конкурсной основе осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), согласовывают с ними возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- проводит оценку эффективности муниципальной программы на этапе реализации;

- запрашивает у соисполнителя муниципальной программы сведения, необходимые для подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы;

- готовит годовой отчет.

Соисполнители муниципальной программы:

- обеспечивают реализацию муниципальной программы;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки годовых отчетов;

- несут ответственность за достижение целевых показателей реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых исполнителями подпрограммных мероприятий с исполнителями работ (услуг), определяемыми в соответствии с нормами федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы»

за счет средств бюджета муниципального района\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» | | | | | | | | | | |
| 1. | Приобретение и установка малых архитектурных форм в пос. Николаевка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 1585,86 | 1585,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505М | 244 | 20,20 | 20,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Благоустройство парковой зоны с. Даниловка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 1890,00 | 1890,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505Н | 244 | 25,25 | 25,25 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Благоустройство детской площадки в с. Песчаное Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 983,33 | 983,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505G | 244 | 11,11 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 4. | Ремонт памятника Народоармейцам в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505П | 244 | 4,55 | 4,55 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | Разработка проектной документации на благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 371,53 | 371,53 | 0,00 | | 0,00 |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505Р | 244 | 5,05 | 5,05 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. | Благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 4144,95 | 0,00 | 4144,95 | | 0,00 |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505Ш | 244 | 50,51 | 0,00 | 50,51 | | 0,00 |
| 7. | Устройство наружного освещения на существующие опоры в Волочаевском городском поселении Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел дорожной деятельности, транспорта, связи и энергетики | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 739,39 | 739,39 | 0,00 | | 0,00 |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505С | 244 | 12,12 | 12,12 | 0,00 | | 0,00 |
|  | Мероприятия, направленные на поддержку социально значимых отраслей Еврейской автономной области | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство «Центральной площади» пос. Смидович | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05060 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 2. | Благоустройство территории МКУ «КДЦ «Махаон» пос. Смидович» | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05061 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 3. | Благоустройство территории филиала МКУ «КДЦ «Махаон» с. Песчаное | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05062 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 4. | Благоустройство территории филиала МКУ «КДЦ «Махаон» с. Белгородское | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05063 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | Благоустройство территории филиала МКУ «КДЦ «Махаон» с. Аур | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05064 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6. | Благоустройство общественной территории пос. Смидович «Сквер Победы» | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05065 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7. | Благоустройство общественной территории с. Аур | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального | 302 | 05 03 | 25 0 02 05067 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
|  |  | хозяйства |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 8. | Благоустройство общественной территории «Сквер Победы»  пос. Приамурский | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05068 | 244 | 2350,00 | 2350,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 9. | Благоустройство общественной территории пос. Волочаевка-2 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05069 | 244 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 10. | Благоустройство общественной территории с. Соцгородок | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05070 | 244 | 320,60 | 320,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 11. | Устройство (обустройство) автобусных остановок в с. Дежневка (не менее 1-ой), в пос. Волочаевка-2 (не менее 1-ой) и в пос. Николаевка (не менее 3-х) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05071 | 244 | 645,956 | 645,956 | 0,00 | | 0,00 |
| 12. | Благоустройство общественной территории с. Камышовка, (памятное место участникам ВОВ) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05091 | 244 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 13. | Благоустройство дворовой территории, деревянных многоквартирных домов пос. Волочаевка-2 с обустройством выгребных ям | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05084 | 244 | 1988,00 | 1988,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 14. | Устройство (текущий ремонт) тротуара по ул. Советской пос. Волочаевка -2 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05085 | 244 | 986,59556 | 986,59556 | 0,00 | | 0,00 |
| 15. | Благоустройство дворовых территорий, обустройство выгребных ям с. Волочаевка-1 в доме с частичным благоустройством по ул. Октябрьская | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05093 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 16. | Установка забора вдоль федеральной трассы с. Партизанское – с. Волочаевка-1, протяженностью 1,7 км | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05088 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 17. | Благоустройство территории кладбища в с. Волочаевка-1, ул. Шевчука, 52 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05086 | 244 | 1810,00 | 1810,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 18. | Текущий ремонт здания общественной бани пос. Волочаевка-2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05075 | 244 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 19. | Приобретение и установка хоккейной коробки в с. Волочаевка-1 | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике | 302 | 05 03 | 25 0 02 05073 | 244 | 1779,4205 | 1779,4205 | 0,00 | | 0,00 |
| 20. | Благоустройство общественной территории с. Партизанское | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике | 302 | 05 03 | 25 0 02 05092 | 244 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 21. | Благоустройство общественной территории с. Белгородское | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике | 302 | 05 03 | 25 0 02 05066 | 244 | 798,60 | 798,60 | 0,00 | | 0,00 |
| 22. | Подготовка основания для установки детских площадок на территории городских и сельских поселений Смидовичского муниципального района | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 305 | 05 03 | 25 0 02 05094 | 244 | 446,00 | 446,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 23. | Монтаж оборудования для детских игровых площадок в городских поселениях Смидовичского муниципального района | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05095 | 244 | 3702,00 | 3702,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 24. | Приобретение и монтаж автобусных павильонов в пос. Смидович и с. Песчаное (не менее 2-х) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 02 05097 | 244 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 25. | Приобретение и монтаж детской игровой площадки в с. Песчаное (оплата по контракту, заключенному в 2021 году) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 02 05109 | 244 | 1200,00 | 0,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 26. | Приобретение и монтаж детской игровой площадки в с. Аур (оплата по контракту, заключенному в 2021 году) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 02 05112 | 244 | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | | 1000,00 |
| 27. | Благоустройство общественной территории Сквера Победы в пос. Николаевка | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 02 05119 | 244 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | | 0,00 |
| 28. | Приобретение и монтаж автобусной остановки в пос. Приамурский | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 02 05136 | 244 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | | 0,00 |
| 29. | Устройство уличного освещения на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» (не менее 60) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района | 306 | 05 03 | 25 0 02 05113 | 244 | 5000,00 | 0,00 | 2500,00 | | 2500,00 |
| 30. | Приобретение и установка умных светильников на улице 30 лет Победы/Дзержинского (не менее 4 шт.) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района | 306 | 05 03 | 25 0 02 05141 | 244 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 31. | Изготовление проектно-сметной документации в рамках реализации федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» (не менее 3) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 02 05149 | 244 | 1253,40 | 0,00 | 0,00 | | 1253,40 |
| 32. | Благоустройство дворовой территории по адресу: Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович, пер. Почтовый, 3 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 00  00000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 33. | Благоустройство дворовой территории по адресу: Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Николаевка, ул. Строительная, 24 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 00  00000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

<\*> Объемы финансирования из федерального, муниципального бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы.

Таблица 4

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы» за счет средств бюджета муниципального района и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средствах федерального бюджета\*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение и установка малых архитектурных форм в пос. Николаевка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 1606,06 | 1606,06 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1585,86 | 1585,86 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 20,20 | 20,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Благоустройство парковой зоны с. Даниловка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 1915,25 | 1915,25 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1890,00 | 1890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 25,25 | 25,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Благоустройство детской площадки в с. Песчаное Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 994,44 | 994,44 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 983,33 | 983,33 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 11,11 | 11,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ремонт памятника Народоармейцам в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 454,55 | 454,55 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 4,55 | 4,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Разработка проектной документации на благоустройство площади «Торговая» в пос.  Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 376,58 | 376,58 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 371,53 | 371,53 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 5,05 | 5,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 4195,46 | 0,00 | 4195,46 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 4144,95 | 0,00 | 4144,95 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 50,51 | 0,00 | 50,51 | 0,00 |
| 7. | Устройство наружного освещения на существующие опоры в Волочаевском городском поселении Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 751,51 | 751,51 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 739,39 | 739,39 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 12,12 | 12,12 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Благоустройство «Центральной площади» пос. Смидович | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Благоустройство территории МКУ «КДЦ «Махаон» пос. Смидович | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Благоустройство территории филиала МКУ «КДЦ «Махаон» с. Песчаное | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Благоустройство территории филиала МКУ «КДЦ «Махаон» с. Белгородское | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Благоустройство территории филиала МКУ «КДЦ «Махаон» с. Аур | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13. | Благоустройство общественной территории пос. Смидович «Сквер Победы» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Благоустройство общественной территории с. Аур | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Благоустройство общественной территории «Сквер Победы» пос. Приамурский | Всего | 2350,00 | 2350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2350,00 | 2350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Благоустройство общественной территории пос. Волочаевка-2 | Всего | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Благоустройство общественной территории с. Соцгородок | Всего | 320,60 | 320,60 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 320,60 | 320,60 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Устройство (обустройство) автобусных остановок в с. Дежневка (не менее 1-ой), в пос. Волочаевка-2 (не менее 1-ой) и в пос. Николаевка (не менее 3-х) | Всего | 645,956 | 645,956 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 645,956 | 645,956 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Благоустройство общественной территории с. Камышовка, (памятное место участникам ВОВ) | Всего | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Благоустройство дворовой территории, деревянных многоквартирных домов пос. Волочаевка-2 с обустройством выгребных ям | Всего | 1988,00 | 1988,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1988,00 | 1988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Устройство (текущий ремонт) тротуара по ул. Советской пос. Волочаевка-2 | Всего | 986,59556 | 986,59556 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 986,59556 | 986,59556 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Благоустройство дворовых территорий, обустройство | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | выгребных ям с. Волочаевка-1 в доме с частичным благоустройством по ул. Октябрьская | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Установка забора вдоль федеральной трассы с. Партизанское – с. Волочаевка-1,протяженностью 1,7 км | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Благоустройство территории кладбища в с. Волочаевка 1, ул. Шевчука 52 | Всего | 1810,00 | 1810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1810,00 | 1810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Текущий ремонт здания общественной бани пос. Волочаевка-2 | Всего | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Приобретение и установка хоккейной коробки в с. Волочаевка-1 | Всего | 1779,42050 | 1779,42050 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1779,42050 | 1779,42050 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Благоустройство общественной территории с. Партизанское | Всего | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Благоустройство общественной территории с. Белгородское | Всего | 798,60 | 798,60 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 798,60 | 798,60 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Подготовка основания для установки детских площадок на территории городских и сельских поселений Смидовичского муниципального района | Всего | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Монтаж оборудования для детских игровых площадок в городских поселениях Смидовичского муниципального района | Всего | 3702,00 | 3702,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3702,00 | 3702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Приобретение и монтаж автобусных павильонов в | Всего | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | пос. Смидович и с. Песчаное (не менее 2-х) | Областной бюджет | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 0,00 |
| 32. | Приобретение и монтаж детской игровой площадки в с. Песчаное | Всего | 1200,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Областной бюджет | 1200,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 33. | Приобретение и монтаж детской игровой площадки в с. Аур | Всего | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Областной бюджет | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 34. | Благоустройство общественной территории Сквера Победы в пос. Николаевка | Всего | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 35. | Приобретение и монтаж автобусной остановки в пос. Приамурский | Всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 36. | Устройство уличного освещения на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» (не менее 60) | Всего | 5000,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Областной бюджет | 5000,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 37. | Приобретение и установка умных светильников на улице 30 лет Победы/Дзержинского (не менее 4 шт.) | Всего | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 38. | Изготовление проектно-сметной документации в рамках реализации федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» (не менее 3) | Всего | 1253,40 | 0,00 | 0,00 | 1253,40 |
| Областной бюджет | 1253,40 | 0,00 | 0,00 | 1253,40 |
| 39. | Благоустройство дворовой территории по адресу: Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович, пер. Почтовый, 3 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. | Благоустройство дворовой территории по адресу: Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Николаевка, ул. Строительная, 24 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<\*> Объемы финансирования из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района являются прогнозными и могут уточняться в течение действия муниципальной программы.

Таблица 5

Структура финансирования муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы» по направлениям расходов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы | | | |
| Всего | В том числе по годам | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | 37600,92206 | 22475,56206 | 9771,96 | 5353,40 |
| Федеральный бюджет | 10165,06 | 6020,11 | 4144,95 | 0,00 |
| Областной бюджет | 27307,07206 | 16377,17206 | 5576,5 | 5353,40 |
| Бюджет муниципального района | 128,79 | 78,28 | 50,51 | 0,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<\*> Объемы финансирования из федерального бюджета и бюджета муниципального района являются прогнозными и могут уточняться в течение действия муниципальной программы.

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля выполнения мероприятий муниципальной программы в зависимости от достижения поставленных целей и задач, эффективности использования бюджетных средств, полноты и своевременности выполнения программных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в [таблице 1](#Par240).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  рассчитывается по формуле:



где:

 - показатель достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

к - количество показателей муниципальной программы (определяется в соответствии с [таблицей 1](#Par240) программы);

Ф - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

П - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период (определяются в соответствии с показателями [таблицы 1](#Par240)муниципальной программы).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, приведенных в [таблице 3](#Par864) и [таблице 4](#Par1929), по каждому источнику ресурсного обеспечения (федеральный бюджет, бюджет муниципального района).

Оценка эффективности использования средств федерального бюджета рассчитывается как:



где:

 - показатель эффективности использования бюджетных средств;

 - показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат, который рассчитывается по формуле:



где:

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию муниципальной программы;

П - планируемые расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств.

3. Степень реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы производится по формуле:



где:

 - степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);

 - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

 - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы (определяется на основании данных таблицы 2 муниципальной программы).

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по муниципальной программе определяется по формуле:



где:

 - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

 - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов.

Муниципальная программа считается эффективной в случае достижения следующего значения показателя: .

Социальная эффективность реализации муниципальной программы достигается за счет:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования.

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования.

Технико-экономическая эффективность реализации муниципальной программы определяется:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий.».