ПРОЕКТ

Муниципальное образование «Смидовичский муниципальный район»

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

пос. Смидович

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 22.05.2020 № 362

Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальную программу «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального района от 22.05.2020 № 362 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Районный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального района |  | Е.А. Башкиров |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Смидовичского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Смидовичского муниципального района

от 22.05.2020 № 362

Муниципальная программа

«Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в

Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы»

пос. Смидович

2020 год

1.Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Смидовичского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Смидовичского муниципального района; отдел дорожной деятельности, транспорта, связи и энергетики администрации Смидовичского муниципального района; отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике администрации Смидовичского муниципального района; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Смидовичского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, а также условий комфортного проживания населения  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального района. 2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района.3. Создание условий для комфортного проживания на территории муниципального района.4. Улучшение условий проведения культурно-массовых мероприятий на базе культурно-досуговых центров |
| Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия  | 1. Приобретение и установка малых архитектурных форм в пос. Николаевка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.2. Благоустройство парковой зоны с. Даниловка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.3. Благоустройство детской площадки в с. Песчаное Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.4. Ремонт памятника Народоармейцам в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.5. Разработка проектной документации на благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.6. Благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.7. Устройство наружного освещения на существующие опоры в Волочаевском городском поселении Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области.8. Благоустройство «Центральной площади» пос. Смидович.9. Благоустройство территории МКУ «КДЦ «Махаон» пос. Смидович».10. Благоустройство территории филиала в с. Песчаное МКУ «КДЦ «Махаон». 11. Благоустройство территории филиала в с. Белгородское МКУ «КДЦ «Махаон».12. Благоустройство территории филиала в с. Аур МКУ «КДЦ «Махаон».13. Благоустройство общественной территории пос. Смидович «Сквер Победы».14. Благоустройство общественной территории с. Аур. 15. Благоустройство общественной территории «Сквер Победы» пос. Приамурский.16. Благоустройство общественной территории пос. Волочаевка-2.17. Благоустройство общественной территории с. Соцгородок.18. Устройство (обустройство) автобусных остановок в с. Дежневка (не менее 1-ой), в пос. Волочаевка-2 (не менее 1-ой) и в пос. Николаевка (не менее 3-х).19. Благоустройство общественной территории с. Камышовка, (памятное место участникам ВОВ).20. Благоустройство дворовой территории, деревянных многоквартирных домов пос. Волочаевка-2 с обустройством выгребных ям.21. Устройство (текущий ремонт) тротуара по ул. Советской пос. Волочаевка-2. 22. Благоустройство дворовых территорий, обустройство выгребных ям с. Волочаевка-1 в доме с частичным благоустройством по ул. Октябрьская. 23. Установка забора вдоль федеральной трассы с. Партизанское - с. Волочаевка-1, протяженностью 1,7 км. 24. Благоустройство территории кладбища в с. Волочаевка-1, ул. Шевчука, 52.25. Текущий ремонт здания общественной бани пос. Волочаевка-2. 26. Приобретение и установка хоккейной коробки в с. Волочаевка-1. 27. Благоустройство общественной территории с. Партизанское.28. Благоустройство общественной территории с. Белгородское.29. Подготовка основания для установки детских площадок на территории городских и сельских поселений Смидовичского муниципального района.30. Монтаж оборудования для детских игровых площадок в городских поселениях Смидовичского муниципального района.31. Приобретение и монтаж автобусных павильонов в пос. Смидович и с. Песчаное (не менее 2-х).32. Оплата по контракту на приобретение и монтаж детской игровой площадки в с. Песчаное, заключенному в 2021 году.33. Приобретение и монтаж детской игровой площадки в с. Аур.34. Благоустройство общественной территории Сквера Победы в пос. Николаевка.35. Приобретение и монтаж автобусной остановки в пос. Приамурский.36. Оплата по контракту на устройство уличного освещения на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» (не менее 60 светильников), заключенному в 2021 году.37. Приобретение и установка умных светильников на улице 30 лет Победы/Дзержинского (не менее 4 шт.).38. Изготовление проектно-сметной документации в рамках реализации федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» (не менее 3).39. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: ЕАО, Смидовичский район, пос. Смидович, пер. Почтовый, д. 3.40. Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: ЕАО, Смидовичский район, пос. Николаевка, ул. Строительная, д. 24.41. Осуществление технического надзора за строительством на территории Смидовичского городского поселения и Николаевского городского поселения в рамках реализации мероприятий федеральной программы «1000 дворов» |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Основные целевые показатели (индикаторы) представлены в [таблице 1](#Par240) |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2022 годы  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников составит 59000,92206 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 31465,06 тыс. рублей;- за счет средств областного бюджета – 27307,07206 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета – 228,79 тыс. рублей (на условиях софинансирования) Из них:- 2020 год - всего 22475,56206 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 6020,11 тыс. рублей; - за счет средств областного бюджета – 16377,17206 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета – 78,28 тыс. рублей; - 2021 год - всего 9771,96 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 4144,95 тыс. рублей;- за счет средств областного бюджета – 5576,50 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета – 50,51 тыс. рублей; - 2022 год - всего 26753,40 тыс. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета – 21300,00 тыс. рублей;- за счет средств областного бюджета – 5353,40 тыс. рублей; - за счет средств муниципального бюджета – 100,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить результаты и показатели повышения качества и комфорта городской среды:- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 13 единиц;- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 5 единиц;- увеличение количества благоустроенных территорий культурно-досуговых центров на 4 единицы;- увеличение обустройства наружного освещения улично-дорожной сети на 3 условную единицу;- увеличение количества благоустроенных спортивных площадок на 3 единицы;- увеличение количества благоустроенных автобусных остановок на 8 единиц;- увеличение протяженности тротуаров на 1 условную единицу;- увеличение протяженности ограждения (заборов) на 1 условную единицу;- увеличение количества отремонтированных общественных бань на 1 единицу;- увеличение количества благоустроенных детских площадок на 12 единиц |

<\*> Объемы финансирования из федерального бюджета и бюджета муниципального района являются прогнозными и могут уточняться в течение действия муниципальной программы.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе основных проблем, и прогноз ее развития

Внешний облик муниципального района, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- оборудование малыми архитектурными формами;

- устройство пешеходных дорожек;

- освещение территорий;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн;

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- обустройство выгребных ям;

- благоустройство территории культурно-досуговых центров;

- благоустройство общественных пространств.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожной сети, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Благоустройство территории муниципального района является важнейшей сферой деятельности устойчивого развития населенных пунктов, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры населенного пункта, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Создание комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития. Гражданам важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, центральные улицы, дворовые территории и многое другое.

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие формирования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвалидов и физически ослабленных лиц. При освещении улиц, площадей, скверов, парков и других объектов благоустройства муниципального образования области необходимо внедрение энергосберегающих технологий.

3. Цели, задачи и показатели их достижения

муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области, а также условий комфортного проживания населения.

Основные задачи муниципальной программы, направленные на достижение вышеуказанной цели, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

б) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

в) создание условий для комфортного проживания на территории муниципального района;

г) улучшение условий проведения культурно-массовых мероприятий на базе культурно-досуговых центров.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности населения и повысить привлекательность населенных пунктов района.

Необходимым условием реализации муниципальной программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателя |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 12 | 1 | - |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий | % | 92 | 8 | - |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 3 | - | 2 |
| 4. | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | 100 | - | 100 |
| 5. | Устройство наружного освещения улично-дорожной сети | усл. единицы | 1 | 2 | 1 |
| 6. | Доля устройства наружного освещения улично-дорожной сети  | % | 25 | 50 | 25 |
| 7. | Количество благоустроенных территорий культурно-досуговых центров | единиц | 4 | - | - |
| 8. | Доля благоустроенных территорий культурно-досуговых центров | % | 100 | - | - |
| 9. | Количество благоустроенных спортивных площадок | единиц | 3 | - | - |
| 10. | Доля благоустроенных спортивных площадок | % | 100 | - | - |
| 11. | Количество благоустроенных автобусных остановок | единиц | 5 | 3 | - |
| 12. | Доля благоустроенных автобусных остановок | % | 62 | 38 | - |
| 13. | Увеличение протяженности тротуаров | усл. единицы | 1 | - | - |
| 14. | Доля протяженности тротуаров | % | 100 | - | - |
| 15. | Увеличение протяженности ограждения (заборов) | усл. единицы | 1 | - | - |
| 16. | Доля протяженности ограждения (заборов) | % | 100 | - | - |
| 17. | Количество отремонтированных общественных бань | единиц | 1 | - | - |
| 18. | Доля отремонтированных общественных бань | % | 100 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | Количество благоустроенных детских площадок | единиц | 10 | 2 | - |
| 20. | Доля благоустроенных детских площадок | % | 83 | 17 | - |

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

Успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить достижение следующих показателей:

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;

- увеличений доли благоустроенных территорий культурно-досуговых центров;

- увеличение доли устройства наружного освещения улично-дорожной сети;

- увеличение доли благоустроенных спортивных площадок;

- увеличение доли благоустроенных автобусных остановок;

- увеличение доли протяженности тротуаров;

- увеличение доли протяженности ограждения (заборов);

- увеличение доли отремонтированных общественных бань.

6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на 2020– 2022 годы.

7. Система программных (подпрограммных) мероприятий

Таблица 2

Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый результат в количественном измерении | Последствия нереализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2021 годы» |
| 1. | Приобретение и установка малых архитектурных форм в пос. Николаевка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида дворовых территорий | Отсутствие уровня обустройства дворовых территорий |
| 2. | Благоустройство парковой зоны с. Даниловка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 3. | Благоустройство детской площадки в с. Песчаное Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 4. | Ремонт памятника Народоармейцам в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | Разработка проектной документации на благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 6. | Благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2021 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 7. | Устройство наружного освещения на существующие опоры в Волочаевском городском поселении Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел дорожной деятельности, транспорта, связи и энергетики | 2020 г. | Повышение качества городской среды путем создания современной и эстетической территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой | Ухудшение качества городской среды |
| 8.  | Благоустройство «Центральной площади» пос. Смидович | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Создание комфортной и эстетически привлекательной среды, разнообразие досуга для населения | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 9. | Благоустройство территории МКУ «КДЦ «Махаон» пос. Смидович» | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 10. | Благоустройство территории филиала в с. Песчаное МКУ «КДЦ «Махаон»  | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления  | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 11. | Благоустройство территории филиала в с. Белгородское МКУ «КДЦ «Махаон»  | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 12. | Благоустройство территории филиала в с. Аур МКУ «КДЦ «Махаон»  | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 13. | Благоустройство общественной территории пос. Смидович «Сквер Победы» | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 14. | Благоустройство общественной территории с. Аур | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 15. | Благоустройство общественной территории «Сквер Победы» пос. Приамурский | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции и улучшение эстетического состояния территории сквера | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 16. | Благоустройство общественной территории пос. Волочаевка-2 | Отдел природопользования и  | 2020 г. | Улучшение условий жизнедеятельности населения | Отсутствие благоустроенного и  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства |  |  | безопасного места для отдыха населения разных возрастов |
| 17. | Благоустройство общественной территории с. Соцгородок | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Улучшение игровой зоны для детей поселения и проведения досуга старшего поколения | Отсутствие качественных детских игровых площадок |
| 18. | Устройство (обустройство) автобусных остановок в с. Дежневка (не менее 1-ой), в пос. Волочаевка-2 (не менее 1-ой) и в пос. Николаевка (не менее 3-х) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Улучшение условий жизнедеятельности населения | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 19. | Благоустройство общественной территории с. Камышовка, (памятное место участникам ВОВ)  | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Улучшение условий и приведение в соответствие памятного места в центре села для проведения митингов  | Ухудшение качества памятного места и эстетического вида поселения |
| 20. | Благоустройство дворовой территории, деревянных многоквартирных домов пос. Волочаевка-2 с обустройством выгребных ям | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Приведение в эстетическое состояние дворовой территории неблагоустроенного сектора и увеличение доли стационарных мусоросборников | Ухудшение качества городской среды  |
| 21. | Устройство (текущий ремонт) тротуара по ул. Советская пос. Волочаевка -2 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Улучшение условий проживания жителей поселения с целью безопасности в рамках дорожного движения | Отсутствие тротуаров, отвечающих нормам дорожного движения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | Благоустройство дворовых территорий, обустройство выгребных ям с. Волочаевка-1 в доме с частичным благоустройством по ул. Октябрьская | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Приведение в эстетическое состояние дворовой территории неблагоустроенного сектора и увеличение доли стационарных мусоросборников | Ухудшение качества городской среды  |
| 23. | Установка забора вдоль федеральной трассы с. Партизанское – с. Волочаевка-1, протяженностью 1,7 км | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Ограждение проживающего населения от федеральной автомобильной дороги с целью безопасности | Нарушение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего возле федеральной дороги |
| 24. | Благоустройство территории кладбища в с. Волочаевка-1, ул. Шевчука, 52 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Приведение в нормальное состояние дороги в сторону кладбища с целью улучшения качества дорог  | Отсутствие качественной и безопасной подъездной дороги  |
| 25. | Текущий ремонт здания общественной бани пос. Волочаевка-2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Улучшение условий жизнедеятельности населения | Ухудшение качества городской среды |
| 26. | Приобретение и установка хоккейной коробки в с. Волочаевка-1  | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике | 2020 г. | Привлечение подрастающего поколения к занятию спортом и к культурно-массовым мероприятиям | Отсутствие места проведения досуга для занятия спортом |
| 27. | Благоустройство общественной территории с. Партизанское | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике | 2020 г. | Привлечение населения к занятиям спортом  | Отсутствие места проведения досуга для занятия спортом |
| 28. | Благоустройство общественной территории с. Белгородское | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике | 2020 г. | Привлечение населения к занятиям спортом  | Отсутствие места проведения досуга для занятия спортом |
| 29. | Подготовка основания для установки детских площадок на территории городских и сельских  | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2020 г. | Улучшение игровой зоны для детей поселения и проведения досуга старшего поколения | Отсутствие качественных детских игровых площадок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | поселений Смидовичского муниципального района |  |  |  |  |
| 30. | Монтаж оборудования для детских игровых площадок в Городских поселениях Смидовичского муниципального района | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2020 г. | Улучшение игровой зоны для детей поселения и проведения досуга старшего поколения | Отсутствие качественных детских игровых площадок |
| 31. | Приобретение и монтаж автобусных павильонов в пос. Смидович и с. Песчаное (не менее 2-х) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2021 г. | Улучшение условий жизнедеятельности населения | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 32. | Оплата по контракту на приобретение и монтаж детской игровой в с. Песчаное, заключенному в 2021 году | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2021г.  | Привлечение детей младшего возраста к проведению досуга на свежем воздухе | Отсутствие места проведения досуга детей младшего возраста» |
| 33. | Приобретение и монтаж детской игровой площадки в с. Аур | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2021 г. | Привлечение детей младшего возраста к проведению досуга на свежем воздухе | Отсутствие места проведения досуга детей младшего возраста» |
| 34. | Благоустройство общественной территории Сквера Победы в пос. Николаевка | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2021 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 35. | Приобретение и монтаж автобусной остановки в  | Отдел природопользования и  | 2021 г. | Улучшение условий жизнедеятельности населения | Отсутствие уровня обустройства мест  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | пос. Приамурский | охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства |  |  | массового посещения граждан |
| 36. | Оплата по контракту на устройство наружного освещения на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» (не менее 60 светильников), заключенному в 2021 году | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района | 2021 г.  | Повышение качества городской среды путем создания современной и эстетической территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой | Ухудшение качества городской среды |
| 37. | Приобретение и установка умных светильников на улице 30 лет Победы/Дзержинского (не менее 4 шт.) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района | 2021 г.  | Повышение качества городской среды путем создания современной и эстетической территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой | Ухудшение качества городской среды |
| 38. | Изготовление проектно-сметной документации в рамках реализации федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» (не менее 3)  | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2022 г. | Совершенствование эстетического вида мест массового посещения граждан, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства мест массового посещения граждан |
| 39. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович, пер. Почтовый, д.3 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2022 г. | Совершенствование эстетического вида дворовых территорий, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства дворовых территорий |
| 40. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Николаевка, ул. Строительная, д. 24 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2022 г. | Совершенствование эстетического вида дворовых территорий, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды | Отсутствие уровня обустройства дворовых территорий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41. | Осуществление технического надзора за строительством на территории Смидовичского городского поселения и Николаевского городского поселения в рамках реализации мероприятий федеральной программы «1000 дворов» | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 2022 г.  | Проведение технического надзора за работами по благоустройству | Ухудшение качества проводимых работ |

8. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование рычагов государственной, экономической, финансовой и бюджетной политики в сфере жилищного и коммунального хозяйства и энергетики с учетом интересов населения, проживающего на территории района.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Смидовичского муниципального района.

Соисполнителями муниципальной программы являются управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Смидовичского муниципального района, комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Смидовичского муниципального района, отдел дорожной деятельности, транспорта, связи и энергетики администрации Смидовичского муниципального района, отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике администрации Смидовичского муниципального района.

 Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы в ходе реализации муниципальной программы контролируют своевременность выполнения мероприятий и целевое использование бюджетных средств, на конкурсной основе осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), согласовывают с ними возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- проводит оценку эффективности муниципальной программы на этапе реализации;

- запрашивает у соисполнителя муниципальной программы сведения, необходимые для подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы;

- готовит годовой отчет.

Соисполнители муниципальной программы:

- обеспечивают реализацию муниципальной программы;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации и подготовки годовых отчетов;

- несут ответственность за достижение целевых показателей реализации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых исполнителями подпрограммных мероприятий с исполнителями работ (услуг), определяемыми в соответствии с нормами федерального законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы»

за счет средств бюджета муниципального района\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Основное мероприятие «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» |
| 1. | Приобретение и установка малых архитектурных форм в пос. Николаевка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 1585,86 | 1585,86 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505М | 244 | 20,20 | 20,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Благоустройство парковой зоны с. Даниловка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 1890,00 | 1890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505Н | 244 | 25,25 | 25,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Благоустройство детской площадки в с. Песчаное Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 983,33 | 983,33 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505G | 244 | 11,11 | 11,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Ремонт памятника Народоармейцам в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505П | 244 | 4,55 | 4,55 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Разработка проектной документации на благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 371,53 | 371,53 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505Р | 244 | 5,05 | 5,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 4144,95 | 0,00 | 4144,95 | 0,00 |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505Ш | 244 | 50,51 | 0,00 | 50,51 | 0,00 |
| 7. | Устройство наружного освещения на существующие опоры в Волочаевском городском поселении Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Отдел дорожной деятельности, транспорта, связи и энергетики | 302 | 05 03 | 25 0 01 55050 | 244 | 739,39 | 739,39 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | 05 03 | 25 0 01 5505С | 244 | 12,12 | 12,12 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятия, направленные на поддержку социально значимых отраслей Еврейской автономной области |
| 1. | Благоустройство «Центральной площади» пос. Смидович | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05060 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Благоустройство территории МКУ «КДЦ «Махаон» пос. Смидович» | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05061 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Благоустройство территории филиала МКУ «КДЦ «Махаон» с. Песчаное | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05062 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Благоустройство территории филиала МКУ «КДЦ «Махаон» с. Белгородское | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05063 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Благоустройство территории филиала МКУ «КДЦ «Махаон» с. Аур | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05064 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Благоустройство общественной территории пос. Смидович «Сквер Победы» | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05065 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Благоустройство общественной территории с. Аур  | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального  | 302 | 05 03 | 25 0 02 05067 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Благоустройство общественной территории «Сквер Победы» пос. Приамурский  | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05068 | 244 | 2350,00 | 2350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Благоустройство общественной территории пос. Волочаевка-2 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05069 | 244 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Благоустройство общественной территории с. Соцгородок | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05070 | 244 | 320,60 | 320,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Устройство (обустройство) автобусных остановок в с. Дежневка (не менее 1-ой), в пос. Волочаевка-2 (не менее 1-ой) и в пос. Николаевка (не менее 3-х) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05071 | 244 | 645,956 | 645,956 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Благоустройство общественной территории с. Камышовка, (памятное место участникам ВОВ)  | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05091 | 244 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13. | Благоустройство дворовой территории, деревянных многоквартирных домов пос. Волочаевка-2 с обустройством выгребных ям | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05084 | 244 | 1988,00 | 1988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Устройство (текущий ремонт) тротуара по ул. Советской пос. Волочаевка -2 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05085 | 244 | 986,59556 | 986,59556 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Благоустройство дворовых территорий, обустройство выгребных ям с. Волочаевка-1 в доме с частичным благоустройством по ул. Октябрьская | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05093 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Установка забора вдоль федеральной трассы с. Партизанское – с. Волочаевка-1, протяженностью 1,7 км | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05088 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Благоустройство территории кладбища в с. Волочаевка-1, ул. Шевчука, 52 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05086 | 244 | 1810,00 | 1810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Текущий ремонт здания общественной бани пос. Волочаевка-2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05075 | 244 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 19. | Приобретение и установка хоккейной коробки в с. Волочаевка-1  | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике | 302 | 05 03 | 25 0 02 05073 | 244 | 1779,4205 | 1779,4205 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Благоустройство общественной территории с. Партизанское | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике | 302 | 05 03 | 25 0 02 05092 | 244 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Благоустройство общественной территории с. Белгородское | Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и семейной политике | 302 | 05 03 | 25 0 02 05066 | 244 | 798,60 | 798,60 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Подготовка основания для установки детских площадок на территории городских и сельских поселений Смидовичского муниципального района | Комитет по управлению муниципальным имуществом | 305 | 05 03 | 25 0 02 05094 | 244 | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Монтаж оборудования для детских игровых площадок в городских поселениях Смидовичского муниципального района | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 302 | 05 03 | 25 0 02 05095 | 244 | 3702,00 | 3702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Приобретение и монтаж автобусных павильонов в пос. Смидович и с. Песчаное (не менее 2-х) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 02 05097 | 244 | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25. | Оплата по контракту на приобретение и монтаж детской игровой площадки в с. Песчаное, заключенному в 2021 году | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 02 05109 | 244 | 1200,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 26. | Приобретение и монтаж детской игровой площадки в с. Аур  | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 02 05112 | 244 | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 27. | Благоустройство общественной территории Сквера Победы в пос. Николаевка | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 02 05119 | 244 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 28. | Приобретение и монтаж автобусной остановки в пос. Приамурский | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03  | 25 0 02 05136 | 244 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 29. | Оплата по контракту на устройство уличного освещения на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» (не менее 60 светильников), заключенному в 2021 году | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района | 306 | 05 03 | 25 0 02 05113 | 244 | 5000,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30. | Приобретение и установка умных светильников на улице 30 лет Победы/Дзержинского (не менее 4 шт.) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района | 306 | 05 03 | 25 0 02 05141 | 244 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 31. | Изготовление проектно-сметной документации в рамках реализации федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» (не менее 3) | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 02 05149 | 244 | 1253,40 | 0,00 | 0,00 | 1253,40 |
| 32. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович, пер. Почтовый, д. 3 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 0155050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 33. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Николаевка, ул. Строительная, д. 24 | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 0155050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11300,00 |
| 34. | Осуществление технического надзора за строительством на территории Смидовичского городского поселения и Николаевского городского поселения в рамках реализации мероприятий федеральной программы «1000 дворов» | Отдел природопользования и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства | 306 | 05 03 | 25 0 01 05151 | 244 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

<\*> Объемы финансирования из федерального, муниципального бюджетов являются прогнозными и могут уточняться в течение действия программы.

Таблица 4

Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы» за счет средств бюджета муниципального района и прогнозная оценка о привлекаемых на реализацию ее целей средствах федерального бюджета\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение и установка малых архитектурных форм в пос. Николаевка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 1606,06 | 1606,06 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1585,86 | 1585,86 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 20,20 | 20,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Благоустройство парковой зоны с. Даниловка Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 1915,25 | 1915,25 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 1890,00 | 1890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 25,25 | 25,25 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Благоустройство детской площадки в с. Песчаное Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 994,44 | 994,44 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 983,33 | 983,33 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 11,11 | 11,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ремонт памятника Народоармейцам в пос. Смидович  | Всего | 454,55 | 454,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Федеральный бюджет | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 4,55 | 4,55 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Разработка проектной документации на благоустройство площади «Торговая» в пос.  Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 376,58 | 376,58 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 371,53 | 371,53 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 5,05 | 5,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Благоустройство площади «Торговая» в пос. Смидович Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 4195,46 | 0,00 | 4195,46 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 4144,95 | 0,00 | 4144,95 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 50,51 | 0,00 | 50,51 | 0,00 |
| 7. | Устройство наружного освещения на существующие опоры в Волочаевском городском поселении Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Всего | 751,51 | 751,51 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 739,39 | 739,39 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет муниципального района | 12,12 | 12,12 | 0,00 | 0,00 |
| 8.  | Благоустройство «Центральной площади» пос. Смидович | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Благоустройство территории МКУ «КДЦ «Махаон» пос. Смидович | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Благоустройство территории филиала МКУ «КДЦ «Махаон» с. Песчаное  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Благоустройство территории филиала МКУ «КДЦ «Махаон» с. Белгородское | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | Благоустройство территории филиала МКУ «КДЦ «Махаон» с. Аур | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Благоустройство общественной территории пос. Смидович «Сквер Победы» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Благоустройство общественной территории с. Аур  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Благоустройство общественной территории «Сквер Победы» пос. Приамурский  | Всего | 2350,00 | 2350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 2350,00 | 2350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Благоустройство общественной территории пос. Волочаевка-2 | Всего | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Благоустройство общественной территории с. Соцгородок | Всего | 320,60 | 320,60 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 320,60 | 320,60 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Устройство (обустройство) автобусных остановок в с. Дежневка (не менее 1-ой), в пос. Волочаевка-2 (не менее 1-ой) и в пос. Николаевка (не менее 3-х) | Всего | 645,956 | 645,956 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 645,956 | 645,956 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Благоустройство общественной территории с. Камышовка, (памятное место участникам ВОВ) | Всего | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Благоустройство дворовой территории, деревянных многоквартирных домов пос. Волочаевка-2 с обустройством выгребных ям | Всего | 1988,00 | 1988,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1988,00 | 1988,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Устройство (текущий ремонт) тротуара по  | Всего | 986,59556 | 986,59556 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ул. Советской пос. Волочаевка-2 | Областной бюджет | 986,59556 | 986,59556 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Благоустройство дворовых территорий, обустройство выгребных ям с. Волочаевка-1 в доме с частичным благоустройством по ул. Октябрьская | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Установка забора вдоль федеральной трассы с. Партизанское – с. Волочаевка-1,протяженностью 1,7 км | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Благоустройство территории кладбища в с. Волочаевка 1, ул. Шевчука 52 | Всего | 1810,00 | 1810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1810,00 | 1810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Текущий ремонт здания общественной бани пос. Волочаевка-2 | Всего | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Приобретение и установка хоккейной коробки в с. Волочаевка-1 | Всего | 1779,42050 | 1779,42050 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 1779,42050 | 1779,42050 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Благоустройство общественной территории с. Партизанское | Всего | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Благоустройство общественной территории с. Белгородское | Всего | 798,60 | 798,60 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 798,60 | 798,60 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Подготовка основания для установки детских площадок на территории городских и сельских поселений Смидовичского муниципального района | Всего | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Монтаж оборудования для детских игровых площадок в городских поселениях Смидовичского муниципального района | Всего | 3702,00 | 3702,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 3702,00 | 3702,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31. | Приобретение и монтаж автобусных павильонов в пос. Смидович и с. Песчаное (не менее 2-х) | Всего | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 0,00 |
| Областной бюджет | 256,50 | 0,00 | 256,50 | 0,00 |
| 32. | Оплата по контракту на приобретение и монтаж детской игровой площадки в с. Песчаное, заключенному в 2021 году | Всего | 1200,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| Областной бюджет | 1200,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 33. | Приобретение и монтаж детской игровой площадки в с. Аур | Всего | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Областной бюджет | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 34. | Благоустройство общественной территории Сквера Победы в пос. Николаевка | Всего | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 35. | Приобретение и монтаж автобусной остановки в пос. Приамурский | Всего | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 36. | Оплата по контракту на устройство уличного освещения на территории муниципального образования «Смидовичский муниципальный район» (не менее 60 светильников), заключенному в 2021 году | Всего | 5000,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| Областной бюджет | 5000,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 |
| 37. | Приобретение и установка умных светильников на улице 30 лет Победы/Дзержинского (не менее 4 шт.) | Всего | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 38. | Изготовление проектно-сметной документации в рамках реализации федеральной программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» (не менее 3) | Всего | 1253,40 | 0,00 | 0,00 | 1253,40 |
| Областной бюджет | 1253,40 | 0,00 | 0,00 | 1253,40 |
| 39. | Благоустройство дворовой территории,  | Всего | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | расположенной по адресу: Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Смидович, пер. Почтовый, д. 3 | Федеральный бюджет | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 40. | Благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: Еврейская автономная область, Смидовичский район, пос. Николаевка, ул. Строительная, д. 24 | Всего | 11300,00 | 0,00 | 0,00 | 11300,00 |
| Федеральный бюджет | 11300,00 | 0,00 | 0,00 | 11300,00 |
| 41. | Осуществление технического надзора за строительством на территории Смидовичского городского поселения и Николаевского городского поселения в рамках реализации мероприятий федеральной программы «1000 дворов» | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Бюджет муниципального района | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

<\*> Объемы финансирования из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета муниципального района являются прогнозными и могут уточняться в течение действия муниципальной программы.

Таблица 5

Структура финансирования муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств в Смидовичском муниципальном районе Еврейской автономной области на 2020-2022 годы» по направлениям расходов

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), годы |
| Всего | В том числе по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | 59000,92206 | 22475,56206 | 9771,96 | 26753,40 |
| Федеральный бюджет | 31465,06 | 6020,11 | 4144,95 | 21300,00 |
| Областной бюджет | 27307,07206 | 16377,17206 | 5576,50 | 5353,40 |
| Бюджет муниципального района | 228,79 | 78,28 | 50,51 | 100,00 |
| Другие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<\*> Объемы финансирования из федерального бюджета и бюджета муниципального района являются прогнозными и могут уточняться в течение действия муниципальной программы.

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой механизм контроля выполнения мероприятий муниципальной программы в зависимости от достижения поставленных целей и задач, эффективности использования бюджетных средств, полноты и своевременности выполнения программных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается по следующим направлениям:

1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений, приведенных в [таблице 1](#Par240).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  рассчитывается по формуле:



где:

 - показатель достижения плановых значений показателей муниципальной программы;

к - количество показателей муниципальной программы (определяется в соответствии с [таблицей 1](#Par240) программы);

Ф - фактические значения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период;

П - планируемые значения достижения показателей муниципальной программы за рассматриваемый период (определяются в соответствии с показателями [таблицы 1](#Par240)муниципальной программы).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, приведенных в [таблице 3](#Par864) и [таблице 4](#Par1929), по каждому источнику ресурсного обеспечения (федеральный бюджет, бюджет муниципального района).

Оценка эффективности использования средств федерального бюджета рассчитывается как:



где:

 - показатель эффективности использования бюджетных средств;

 - показатель достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - показатель степени выполнения запланированного уровня затрат, который рассчитывается по формуле:



где:

Ф - фактическое использование бюджетных средств в рассматриваемом периоде на реализацию муниципальной программы;

П - планируемые расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы.

Эффективность будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и ниже уровень использования бюджетных средств.

3. Степень реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий муниципальной программы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы производится по формуле:



где:

 - степень своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (процентов);

 - количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;

 - количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий муниципальной программы (определяется на основании данных таблицы 2 муниципальной программы).

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по муниципальной программе определяется по формуле:



где:

 - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

 - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов.

Муниципальная программа считается эффективной в случае достижения следующего значения показателя: .

Социальная эффективность реализации муниципальной программы достигается за счет:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования.

- повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования.

Технико-экономическая эффективность реализации муниципальной программы определяется:

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий;

- увеличение доли благоустроенных общественных территорий.».