Муниципальное  образование  "Смидовичский   муниципальный  район"

Еврейской     автономной   области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017                                                                                                  № 259

пос. Смидович

### Об утверждении  основных мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса  Волочаевского  и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в  осенне-зимний период 2017-2018 годов

### С целью обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса  Волочаевского  и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в  осенне-зимний период 2017-2018 годов администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

### Утвердить основные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса  Волочаевского  и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в  осенне-зимний период 2017-2018 годов  согласно приложению №1.

- Утвердить график накопления 45-дневного запаса топлива на отопительный период 2017-2018 годов согласно приложению №2.

3. Установить срок полной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов до 20.09.2017 года.

4. Рекомендовать  руководителям ресурсоснабжающих организаций Волочаевского и Камышовского сельских поселений:

4.1. Весь объем работ по подготовке объектов жизнеобеспечения провести на основе анализа результатов прохождения отопительного периода 2016-2017 годов.

4.2. Разработать и утвердить до 01.07.2017 года планы-графики переаттестации и обучения работников, обслуживающих котельные и теплогенерирующие установки, с учетом  завершения этой работы до начала отопительного периода.

4.3. В срок до 29.09.2017 года провести пробные топки котельных с регулировкой гидравлического режима тепловых сетей.

4.4. В срок до 01.10.2017  года обеспечить создание нормативных запасов материально-технических средств и оборудования для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения, обеспечить работоспособность передвижных электростанций для аварийного электроснабжения объектов жизнеобеспечения, при необходимости приобрести дополнительные.

4.5. Ресурсоснабжающим организациям произвести регистрацию на государственном портале  ГИС «ЖКХ» и своевременно вносить необходимую информацию в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ от 21 июля 2014 года «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».

### 5. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волочаевского  и Камышовского сельских поселений  Смидовичского муниципального района к работе в  осенне-зимний период 2017-2018 годов и обеспечить ее постоянную и эффективную работу  согласно приложению №3.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Районный вестник".

8. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Первый заместитель главы муниципального района | Б.Д. Королев |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 |
|  | к постановлению администрации муниципального района |
|  | от ______________ № _____ |

Основные мероприятия

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса  Волочаевского  и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в  осенне-зимний период 2017-2018 года

тыс. руб.

| № п/п | Основные мероприятия | Общая стоимость работ | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства района | Средства предприятия |
| Камышовское сельское поселение |
| 1 | Подготовка котельных - 4 шт.: - продувка, промывка, очистка, опрессовка котлов; - очистка помещений котельных, газоходов, боровов от угля, пыли и сажи; - ревизия дымососа - 1 шт., дутьевых вентиляторов - 6 шт., электрооборудования, сетевых насосов - 6 шт.; - косметический ремонт котельных | 597,0 | 380,0 | 217,0 |
| 2 | Замена дымовой трубы в котельной «Детский сад» с. Камышовка | 120,0 | 120,0 |  |
| 3 | Ремонт скважины № 1 с заменой труб и глубинного насоса на водозаборе с. Камышовка | 150,0 | - | 150,0 |
| 4 | Замена гранодиорита на водозаборе с. Камышовка | 80,0 | - | 80,0 |
| 5 | Консервация котельной «Школа-сад» с. Даниловка. Установка «Теплоробота» |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 947,0 | 500,0 | 447,0 |
| Волочаевское сельское поселение |
| 1 | Подготовка котельных - 2 шт.: - продувка котлов, промывка, очистка опрессовка котлов; - очистка помещений котельных, газоходов, боровов от угля, пыли и сажи; - мойка котельных; - косметический ремонт котельных; - ревизия дутьевых вентиляторов - 4 шт.; - ревизия электрооборудования; - ревизия сетевых насосов - 4 шт. | 140,0 | - | 140,0 |
| 2 | Замена тепловых сетей - 82 м.: - район КНС с. Партизанское, Д150, 52 м.; - район школы с. Волочаевка, Д89, 30 м. | 170,0 | - | 170,0 |
| 3 | Переврезка временно проложенной трубы Д100 в обвод водонапорный башни с. Волочаевка на трубу Д200 с подключением водонапорной башни | 130,0 | - | 130,0 |
| 4 | Замена водовода - 30 м.: - район клуба с. Партизанское, Д 50, 10 м. - с. Партизанское, ул. Волочаевская, д. 11, 20 м. | 50,0 | - | 50,0 |
|  | ИТОГО: | 490,0 | - | 490,0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению администрации муниципального района

от ______________ № _____

График

накопления 45-дневного запаса топлива для нужд теплогенерирующих установок  Волочаевского  и Камышовского сельских поселений на отопительный период 2017/2018 года

уголь (тыс. тонн)

| Наименование муниципального образования | Потребность на отопительный период | 45-дневный запас | Помесячное накопление топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
| Камышовское сельское поселение | 3,1 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 |
| Волочаевское сельское поселение | 2,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 |
| ВСЕГО | 5,6 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,9 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации муниципального района |
|  | от ______________ № _____ |

Состав комиссии

по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волочаевского  и Камышовского сельских поселений

Смидовичского муниципального района к работе в  осенне-зимний период

2017-2018 годов

| Королев Б.Д. | - | первый заместитель главы администрации муниципального района, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Слуцкий В.Е. | - | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии; |
| Зыкова О.В. | - | заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Волокитин Е.Н. | - | глава Волочаевского сельского поселения (по согласованию); |
| Зубарев В.В. | - | глава Камышовского сельского поселения (по согласованию); |
| Кириленко Л. Е. | - | главный специалист-эксперт администрации муниципального района; |
| Коновалов Д.Н. | - | начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района; |
| Лобас В.С. | - | главный специалист-эксперт управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района; |
| Прилепин Р. В. | - | директор ООО «Экспресс» (по согласованию) |