ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению администрации муниципального района от 11.08.2017 № 436

Изменение в  муниципальную программу "Пожарная безопасность муниципальных образовательных

учреждений муниципального образования "Смидовичский муниципальный район" на 2016 - 2020 годы

- 9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

- «Таблица 3

| № п/п | Мероприятие | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБ С | РзПр | ЦСР | ВР | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всего | Отдел образования | 307 | 0701 | 1200000000 | 612 | 1954,32 | 630,0 | 133,28 |  | 531,04 | 660,0 |
|  |  |  | 307 | 0702 | 1200000000 | 612 | 2545,0 | 255,0 | 650,0 | 950,0 | 400,0 | 290,0 |
|  |  |  | 307 | 0703 | 1200000000 | 612 | 35,68 |  | 16,72 |  | 18,96 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  | 4535,0 | 885,0 | 800,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| - 1. Ремонт наружных пожарных лестниц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт наружных пожарных лестниц (детские сады) | Отдел образования | 307 | 0701 | 1200104101 | 612 | 480,0 | 480,0 |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт наружных пожарных лестниц (школы) |  | 307 | 0702 | 1200104101 | 612 | 200,0 |  | 100,0 | 80,0 | 20,0 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 680,0 | 480,0 | 100,0 | 80,0 | 20,0 |  |
| - 2. Замена изношенной системы противопожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена изношенной системы противопожарной сигнализации (детские сады) | Отдел образования | 307 | 0701 | 1200204102 | 612 | 100,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |
| 2.2 | Замена изношенной системы противопожарной сигнализации (школы) | Отдел образования | 307 | 0702 | 1200204102 | 612 | 120,0 |  | 0 | 120,0 |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 220,0 | 50,0 | 0 | 120,0 | 50,0 |  |
| - 3. Замена кровли / проверка ограждения кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена кровли (детские сады) | Отдел образования | 307 | 0701 | 1200304103 | 612 | 940,0 |  |  |  | 330,0 | 610,0 |
| 3.2 | Замена кровли / проверка ограждения кровли (школы) | Отдел образования | 307 | 0702 | 1200304103 | 612 | 825,0 | 35,0 | 150,0 | 540,0 |  | 100,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 1765,0 | 35,0 | 150,0 | 540,0 | 330,0 | 710,0 |
| - 4. Обработка противопожарным составом деревянных конструкций чердачного перекрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обработка противопожарным составом деревянных конструкций чердачного перекрытия (детские сады) | Отдел образования | 307 | 0701 | 1200404104 | 612 | 284,32 |  | 133,28 |  | 151,040 |  |
| 4.2 | Обработка противопожарным составом деревянных конструкций чердачного перекрытия (школы) | Отдел образования | 307 | 0702 | 1200404104 | 612 | 1030,0 | 120,0 | 300,0 | 140,0 | 330,0 | 140,0 |
| 4.3 | Обработка противопожарным составом деревянных конструкций чердачного перекрытия (учреждения доп.образования) |  | 307 | 0703 | 1200404104 | 612 | 35,68 |  | 16,72 |  | 18,96 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 1350,0 | 120,0 | 450,0 | 140,0 | 500,0 | 140,0 |
| - 5. Устранение замечаний по предписаниям надзорных органов по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские сады | Отдел образования | 307 | 0701 | 1200504105 | 612 | 150,0 | 100,0 |  |  |  | 50,0 |
| 5.2 | Школы | Отдел образования | 307 | 0702 | 1200504105 | 612 | 370,0 | 100,0 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 520,0 | 200,0 | 100,0 | 70,0 | 50,0 | 100,0» |

- Информация

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет

средств бюджета муниципального района "Пожарная безопасность

муниципальных образовательных учреждений муниципального

образования "Смидовичский муниципальный район"

на 2016 - 2020 годы"

Таблица 4

| N п/п | Наименование программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей), 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа "Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Смидовичский муниципальный район" на 2016 - 2020 годы" | Всего | 4535,0 | 885,0 | 800,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  |  | Бюджет муниципального района | 4535,0 | 885,0 | 800,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджеты муниципальных образований поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Структура финансирования муниципальной программы

"Пожарная безопасность муниципальных образовательных

учреждений муниципального образования "Смидовичский

муниципальный район" на 2016 - 2020 годы"

Таблица 5

| Источники и направления расходов | Расходы (тыс. рублей), 2016 - 2020 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018, 2019, 2020 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего |  |  |  |  |
| Бюджет района | 4535,0 | 885,0 | 800,0 | 2850,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |
| Бюджет района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| Бюджет района | 4535,0 | 885,0 | 800,0 | 2850,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0» |